Приложение к постановлению

Администрации Невельского

муниципального округа

от 10.02.2025 № 124

Утверждена постановлением Администрации Невельского муниципального округа

от 15.11.2024 № 1151

**«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НЕВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Невельского муниципального округа»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Чукина Олеся Викторовна – заместитель Главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | | | | | | | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | | | | | | | |
| Цель (и) муниципальной программы | Благоустройство не менее 6 общественных пространств к 2030 году | | | | | | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Создание благоустроенной городской среды для жителей округа | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВСЕГО, в том числе: | 17298,3 | 6398,4 | 5560,8 | 5339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 15478,9 | 4752,2 | 5499,6 | 5227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1724,0 | 1561,7 | 55,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 95,4 | 84,5 | 5,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области | 1. Национальная цель развития Российской Федерации – «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель национальной цели - благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.  2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Цель государственной программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году. Показатель государственной программы - прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году (%).  3. Государственная программа Псковской области «Формирование современной городской среды». Цель государственной программы - Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств. Показатель государственной программы - количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, нарастающим итогом к 2030 году – 489 ед. | | | | | | | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель муниципальной программы «Благоустройство не менее 6 общественных пространств к 2030 году»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | *«НП», «ГП РФ», «ГП», «МСУ»* | Ед. | 20 | 2023 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий |
| 2. | Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | *«НП», «ГП РФ», «ГП», «МСУ»* | Ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Создание благоустроенной городской среды для жителей округа» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  (Чукина Олеся Викторовна заместитель Главы округа по жилищно-коммунального хозяйству - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта:  Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры | Срок реализации: 2025-2030 года (реализуется с 2019 года) | |
| 1.1.1. | Задача 1. Благоустройство общественных пространств | Увеличено количество благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» | | |
|  | Ответственный за реализацию регионального проекта:  Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры | Срок реализации: 2025-2030 года | |
| 1.2.1. | Задача 1. Представлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году не менее 1 проекта по благоустройству мест массового отдыха населения | Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа» (всего), в том числе:* | 6398,4 | 5560,8 | 5339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17298,3 |
| Федеральный бюджет | 4752,2 | 5499,6 | 5227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15478,9 |
| Областной бюджет | 1561,7 | 55,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1724,0 |
| Местный бюджет | 84,5 | 5,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1. Направление (подпрограмма) «Создание благоустроенной городской среды* *для жителей округа»* | 6398,4 | 5560,8 | 5339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17298,3 |
| Федеральный бюджет | 4752,2 | 5499,6 | 5227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15478,9 |
| Областной бюджет | 1561,7 | 55,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1724,0 |
| Местный бюджет | 84,5 | 5,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | 4805,0 | 5560,8 | 5339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15704,9 |
| Федеральный бюджет | 4752,2 | 5499,6 | 5227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15478,9 |
| Областной бюджет | 48,0 | 55,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,3 |
| Местный бюджет | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1.1. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1.2. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» (всего), в том числе*: | 4805,0 | 5560,8 | 5339,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15704,9 |
| Федеральный бюджет | 4752,2 | 5499,6 | 5227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15478,9 |
| Областной бюджет | 48,0 | 55,6 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,3 |
| Местный бюджет | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1.3. Мероприятие (результат) «Размещены в открытом доступе для граждан муниципального образования информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.2. Комплекс процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды»* | 1593,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1593,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1513,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1513,7 |
| Местный бюджет | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. *Мероприятие (результат) «Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | 1593,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1593,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1513,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1513,7 |
| Местный бюджет | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные показатели уровня развития**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Красиво оформленные и ухоженные дворы и общественные места создают комфортные условия для жителей, способствуют развитию социальной активности и повышению качества жизни. Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Кроме того, качественное благоустройство дворовых и общественных территорий способствует повышению привлекательности Невельского муниципального округа для проживания населения.

В ходе предшествующей работы в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий Невельского муниципального округа в 2017 - 2023 годах состояние благоустройства значительно улучшилось: за счет средств бюджета Псковской области и федерального бюджета благоустроено 29 общественных территорий, 27 дворовых территорий.

Несмотря на проведенную работу, постоянно обновляется список территорий, нуждающихся в проведении мероприятий по благоустройству, в связи с износом элементов благоустройства в ходе эксплуатации, а также в связи с потребностью в создании новых общественных территорий на земельных участках, назначение которых меняется, например, на месте снесенных жилых домов, невостребованных пустырей.

В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе по ремонту проездов, обеспечению освещения, установке скамеек и мусорных урн нуждаются 114 дворовых территорий.

Количество общественных территорий, нуждающихся в проведении мероприятий по благоустройству составляет более 11 единиц.

**2. Описание приоритетов и целей политики Невельского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями ми показателями государственных программ**

Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение показателя «Улучшение качества городской среды в полтора раза» национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» утвержденного указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере создания комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие Невельского муниципального округа, формирование новых требований к качеству и комфортности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды.

Муниципальная программа является инструментом повышения индекса качества городской среды, оказывающим влияние на формирование комфортной городской среды Невельского муниципального округа.

На достижение указанной цели и показателя направлена реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 №3268-р, в качестве задач формирования современной городской среды определены:

1) сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;

2) ежегодный прирост индекса качества городской среды;

3) увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

**3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

С учетом положений стратегических документов в основу целеполагания муниципальной программы включено повышение комфортности городской среды, путем благоустройства не менее 6 общественных пространств к 2030 году.

Задача муниципальной программы – обеспечение повышения комфортности городской среды, путем благоустройства общественных пространств

Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

- создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального округа;

- учет мнения жителей при формировании комфортной городской среды.

Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;

2) информирование населения о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

**4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя меры государственной поддержки для создания комфортной городской среды.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать ряд основных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, установлен приложением 1 к настоящей программе.

Для благоустройства дворовых территорий Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

1. Включение в программу адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения утвержденным Постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 №510 «О государственной программе Псковской области «Формирование современной городской среды».

Очередность благоустройства также определяется с учетом поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в результате проведения ежегодного отбора предложений в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Невельском муниципальном округе».

2. Выбор работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечня минимального и дополнительного видов работ. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет субсидий, определяется в соответствии с Перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенным в приложении 1.

Для выполнения работ из Перечня предусмотрено участие собственников помещений в многоквартирных домах в следующей форме:

- финансовое и (или) трудовое.

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не предусмотрено.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

3. Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

- собственники помещений в многоквартирных домах в случае выбора видов работ из дополнительного перечня работ должны принять решение о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню (детские площадки, парковки и т.д.) для дворовых территорий. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 .02.2019 № 06 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной при Правительстве Псковской области в порядке, установленном такой комиссией;

5. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169, в порядке, установленном такой комиссией;

6. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

7. Решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

8. Реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые финансируются на средства субсидии.

9. Утверждение дизайнов не позднее 01 марта года реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Для благоустройства общественных территорий Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

1. Включение в программу адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Очередность благоустройства также определяется с учетом поступления предложений от заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу в результате проведения ежегодного отбора предложений в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа».

2. Выбор работ по благоустройству общественных территорий осуществляется из перечня видов работ. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, финансируемых за счет субсидий, определяется в соответствии с [перечнем](#P702) видов работ по благоустройству общественных территорий, приведенным в приложении № 1 к программе.

3. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

4. Утверждение дизайнов не позднее 1 марта года реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы (приложение №2 к программе).

Актуализация муниципальной программы проводится в случаях изменения законодательства, по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока действия программы на срок реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Условием реализации программы является проведение строительного контроля на всех объектах, благоустраиваемых за счет средств субсидии. Строительный контроль может быть обеспечен силами Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление капитального строительства» в соответствии с соглашением, заключаемым местной администрацией муниципального образования с Государственным казенным учреждением Псковской области «Управление капитального строительства».

На все результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии устанавливается минимальный 3-летний гарантийный срок.

Мероприятия по благоустройству должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий могут принимать участие студенческие строительные отряды.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, подлежащих благоустройству в 2025-2030 года (приложение № 3 к программе).

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в Невельском муниципальном округе (приложение № 4 к программе).

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Невельском муниципальном округе правил благоустройства территории (приложение № 5 к программе).

Благоустройство территорий может сопровождаться в виде синхронизации по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

**Паспорт**

**регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | *2025* | *2030* |
| Куратор регионального (муниципального) проекта | *Чукина Олеся Викторовна* | | *Заместитель Главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству* | | |
| Руководитель регионального (муниципального) проекта | *Чукина Олеся Викторовна* | | *Заместитель Главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству* | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа | Государственная программа Псковской области  "Формирование современной городской среды" | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". | | |

2. Показатели регионального (муниципального) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Документ | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. «Благоустройство общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Количество благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом)* | *«НП», «ГП РФ», «ФП», «ГП», «РП», «МП»* | Единица | 20 | 2023 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | указ Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий |

3. Мероприятия (результаты) регионального (муниципального) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на Невельский муниципальный округ | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | [Задача. «Благоустройство общественных пространств](#P884)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом)* | X | Единица | 20 | 2023 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 территория в год | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий |
| 1.2. | *Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий* | Х | Единица | 0 | 2023 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | 0 | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий |
| 1.3. | *Размещены в открытом доступе для граждан муниципального образования информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды»* | Х | Единица | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество размещенных материалов | Осуществление текущей деятельности | Х | Х |

4. План реализации регионального (муниципального) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | 2025 год – 4805,0  2026 год – 5560,8  2027 год – 5339,1  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | 2025 год – 4805,0  2026 год – 5560,8  2027 год – 5339,1  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий» (мероприятие не реализуется) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | 2025 год – 0,0  2026 год – 0,0  2027 год – 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график. | Х | 01.02 | Х | Х | План график |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | Х | 01.04 | Х | Х | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | 01.07 | Х | Х | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | 01.08 | Х | Х | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | 2025 год – 4805,0  2026 год – 5560,8  2027 год – 5339,1  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график. | Х | 01.02 | Х | Х | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | Х | 01.04 | Х | Х | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | 01.07 | Х | Х | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | 01.08 | Х | Х | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Размещены в открытом доступе для граждан муниципального образования информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | 2025 год – 0,0  2026 год – 0,0  2027 год – 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольные точки не устанавливаются.» | | | | | | |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа* |
| Связь с муниципальной программой | *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа»* |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Представлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году не менее 1 проекта по благоустройству мест массового отдыха населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | *«НП», «ГП РФ», «ГП», «МСУ»* | Ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Представлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году не менее 1 проекта по благоустройству мест массового отдыха населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1.1.1. Мероприятие (результат) *«Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»* | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество разработанных проектов | Единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Представлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году не менее 1 проекта по благоустройству мест массового отдыха населения» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 1593,4  2026 год – 0,0  2027 год – 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 1593,4  2026 год – 0,0  2027 год – 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год – 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график. | 10.02 | Х | План график |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.03 | Х | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.04 | Х | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 30.04 | Х | Платежное поручение |

Методика

расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Невельского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа» | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | Единица | Не требует расчета | Х | Акт выполненных работ |
| 2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | Единица | Не требует расчета | Х | Акт выполненных работ |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» | | | | |
| 3.1 | Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Единица | Не требует расчета | Х | Акт выполненных работ |
|  | | | | | |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Невельского

муниципального округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов и общественных территорий в рамках

субсидий на реализацию муниципальных программ формирования

современной городской среды

I. Перечень видов работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн;

4) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

5) устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);

6) замена люков и регулирование крышек колодцев;

7) устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов;

8) озеленение дворовых территорий;

9) установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

10) установка информационных щитов.

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) установка декоративных малых архитектурных форм;

4) установка беседок;

5) разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);

6) иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома).

II. Перечень видов работ по благоустройству

общественных территорий

1. Установка скамеек.

2. Установка мусорных урн.

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

6. Установка автобусных остановок.

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

8. Установка указателей с указанием названий улиц.

9. Установка информационных щитов.

10. Установка декоративных малых архитектурных форм.

11. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию).

12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов).

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Невельского

муниципального округа»

ПОРЯДОК

информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы

1. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, является Администрация Невельского муниципального округа.

3. Невельскому муниципальному округу рекомендуется выбирать форматы информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов.

Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными.

4. В рамках информирования рекомендуется выбирать следующие форматы:

а) публикации в местных печатных средствах массовой информации. Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом;

б) информирование на официальном сайте Администрации Невельского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице сайта, в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, заметным шрифтом;

в) информирование в социальных сетях. При размещении информации в социальных сетях рекомендуется использовать официальные страницы администрации муниципального образования в социальных сетях, а также популярные у населения группы и страницы сообществ. При этом рекомендуется одновременное использование других форматов информирования, направленных на граждан, не являющихся активными пользователями социальных сетей.

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Невельского

муниципального округа»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из присвоенного порядкового номера в порядке возрастания в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую придомовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую придомовую территорию.

В дизайн – проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн - проекта общественной комиссией.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн - проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Невельского муниципального округа согласованный дизайн - проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Невельского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Невельского

муниципального округа»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в Невельском муниципальном округе

|  |  |
| --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году | |
|  | г. Невель, городской парк на ул. Ленина (3-я очередь) |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в Невельском муниципальном округе

|  |  |
| --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству | |
| № п/п | Адрес общественной территории |
|  |  |
|  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Невельского

муниципального округа»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

»