Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

«Формирование современной	 городской среды

Невельского муниципального округа»

за 2025 год

Куратор программы: заместитель Главы администрации

округа по жилищно-коммунальному

хозяйству                                                    О.В. Румянцева

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального

хозяйства, строительства и архитектуры

Администрации Невельского

муниципального округа

Должностное лицо ответственного исполнителя:

Начальник Управление жилищно-коммунального

хозяйства, строительства и архитектуры

Администрации Невельского муниципального

округа                                                                                                      Н.К. Савельева

тел. 2-15-13, e-mail: jkh@nevel.reg60.ru

Дата составления отчета:  06.02.2026 г.

г. Невель

Информация о достижении целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Невельского

муниципального округа»

за 2025 год

В 2025 году на территории Невельского муниципального округа реализовывалась муниципальная программа «Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа», направленная на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 № 510.

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году достижение показателей выполнено на 100%.

Так на конец 2025 года:

1. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) составило 22 ед. Выполнены работы по благоустройству общественной территории «г. Невель, городской парк на ул. Ленина (3-я очередь)». В рамках благоустройства выполнены работу по устройству тротуарной плитки вдоль ул. Комсомольская, детской площадки с покрытием из резиновой плитки, установке детского игрового оборудования, камер видеонаблюдения, садово-парковых диванов.

2. Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды достигло планового значения 1 ед. Разработан проект «Центральная часть г. Невеля Псковской области», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Прогноз достижения целей муниципальной программы на 2026 год благоприятный.

Так в 2026 году запланировано:

1. Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом - 23 ед. Запланировано благоустройство общественной территории «г. Невель, пешеходная зона вдоль ул. К. Либкнехта и территория старого фонтана в городском парке».

2. Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды – 1 ед. Запланирована разработка проекта «Прибрежный парк «Черёмушки» г. Невеля Псковской области» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

3. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 1 ед. Запланирована реализация проекта «Центральная часть г. Невеля Псковской области».

### Таблица N 1

Отчет о достижении показателей муниципальной программы

Формирование современной городской среды

Невельского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей муниципальной программы, структурных элементов |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение на год | Фактическое значение | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | Ед. | 21 | 22 | 22 |  |  |
| 2. | Показатель 2. Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |
|  | Направление (подпрограмма) 1 «Создание благоустроенной городской среды для жителей округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент 1.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Благоустройство общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | Ед. | 21 | 22 | 22 |  |  |
|  | Структурный элемент 1.2. «Комплекс процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Представлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году не менее 1 проекта по благоустройству мест массового отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.1. | Показатель 1. Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Примечания: 1. При заполнении формы исключаются строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация. 2. По каждому мероприятию, фактическое значение которого не совпадает с плановым, необходимо дать соответствующее пояснение в гр. 8. |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица № 2

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Формирование современной городской среды

Невельского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, направления (подпрограммы), структурного элемента, задачи, мероприятия (результата) | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете на конец отчетного года | Объемы расходов, тыс. рублей |  | Уровень кассового исполнения (гр. 5/гр. 4 x 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в бюджете (сводной бюджетной росписи) на конец отчетного года | Кассовое исполнение (фактические расходы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа» | Всего: | 5968,0 | 5968,0 | 5968,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 4728,4 | 4728,4 | 4728,4 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 1175,4 | 1175,4 | 1175,4 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Создание благоустроенной городской среды для жителей округа» | Всего: | 5968,0 | 5968,0 | 5968,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 4728,4 | 4728,4 | 4728,4 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1175,4 | 1175,4 | 1175,4 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего: | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 4728,4 | 4728,4 | 4728,4 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» | Всего: | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 4728,4 | 4728,4 | 4728,4 | 100,0 |
|  | областной бюджет | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» | Всего: | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1127,6 | 1127,6 | 1127,6 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» | Всего: | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1127,6 | 1127,6 | 1127,6 | 100,0 |
|  | местный бюджет | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Примечание: При заполнении формы исключаются строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация. |  |  |  |  |  |

### Таблица № 3

### Отчет

о реализации мероприятий (результатов) муниципальной программы

Формирование современной городской среды

Невельского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента, мероприятия (результата), контрольной точки | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Характеристика мероприятия (результата) | Фактический результат | Показатели |  |  | Связь с показателями (регионального) муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения (по ОКЕИ) | Значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Создание благоустроенной городской среды для жителей округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество благоустроенных общественных территорий | Х | Единица | 22 | 22 | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график. |  | 01.02 | 21.01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.04 | 03.03. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 01.07 | 16.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 01.08 | 23.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Размещены в открытом доступе для граждан муниципального образования информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество размещенных материалов | Х | Единица | 1 | 3 | Х |
| 1.1.2.1. | Контрольные точки не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Структурный элемент 1.2. «Комплекс процессных мероприятий «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Представлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году не менее 1 проекта по благоустройству мест массового отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Разработан проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | Х | Х | Количество разработанных проектов | Х | Единица | 1 | 1 | Х |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план график. |  | 10.02 | 12.02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. |  | 01.03 | 26.02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  | 15.04 | 25.04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | 30.04 | 06.05 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Невельского муниципального округа»

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы

в целом за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, нарастающим итогом | единиц | чем больше, тем лучше | 22 | 22 | 1 |  |
| 2 | Количество разработанных проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | единиц | чем больше, тем лучше | 1 | 1 | 1 |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  | 2 | x |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  | 1 |  |

Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О - оценка степени достижения значения показателя;

Ф - фактически достигнутое значение показателя;

П - плановое значение показателя.

Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + ...) / К, где:

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К - количество показателей.

2/2=1

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

5968,0 / 5968,0 = 1 (гр.5/гр.3 таблица №2 Отчета)

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП x 0,8 + УФО x 0,2, где:

ОЭинт - интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП - уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

УФО - коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

1,0*0,8+1*0,2 = 0,8+0,2 = 0,1

Степень эффективности реализации муниципальной программы высокая, программа признается эффективной.

Согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Невельского муниципального округа Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Невельского муниципального округа от 02.06.2025 №507 на основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.