Приложение №1 к постановлению

Администрации Невельского муниципального округа

от 10.02.2025 № 118

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| **Муниципальная программа *«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории Невельского муниципального округа»* (всего), в том числе:** | 61666,3 | 35369,1 | 31942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128978,1 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4737,9 |
| Областной бюджет | 12981,5 | 5488,5 | 3993,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22463,3 |
| Местный бюджет | 47105,5 | 28301,3 | 26370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101776,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1. Направление (подпрограмма) *«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Невельского муниципального округа»* (всего), в том числе:** | 32159,0 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55109,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| Местный бюджет | 24659,0 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47609,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий *«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»* (всего), в том числе: | 32159,0 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55109,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| Местный бюджет | 24659,0 | 12030,5 | 10919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47609,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) *«Возмещены убытки по оказанию услуг общественных бань населению»* (всего), в том числе: | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Мероприятие (результат) *«Проведены работы по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами»* (всего), в том числе: | 2328,0 | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4984,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2328,0 | 1328,0 | 1328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4984,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Мероприятие (результат) «*Разработаны проектно-сметные документации и проведены государственные экспертизы на объекты коммунальной инфраструктуры*» (всего), в том числе: | 15629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15629,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 |
| Местный бюджет | 8129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8129,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Мероприятие (результат) «*Проведены работы по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения»* (всего), в том числе: | 12500,0 | 10000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12500,0 | 10000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Мероприятие (результат) *«Организовано аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание резервуаров сжиженных углеводородных газов»* (всего), в том числе: | 860,0 | 702,5 | 591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2154,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 860,0 | 702,5 | 591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2154,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Мероприятие (результат) «*Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях по улучшению проживания и предоставления коммунальных услуг»* *(всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Направление (подпрограмма) *«Благоустройство территории Невельского муниципального округа»* (всего), в том числе:** | 18126,3 | 17683,8 | 17832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53642,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2275,0 | 2282,0 | 2382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6939,0 |
| Местный бюджет | 15851,3 | 15401,8 | 15450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46703,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий *«Благоустройство»* (всего), в том числе: | 18126,3 | 17683,8 | 17832,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53642,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2275,0 | 2282,0 | 2382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6939,0 |
| Местный бюджет | 15851,3 | 15401,8 | 15450,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46703,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) *«Проведены работы по ремонту (реконструкции), благоустройству, постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества»* (всего), в том числе: | 600,0 | 900,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 300,0 | 600,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.2. Мероприятие (результат) *«Ликвидированы очаги растения Борщевик Сосновского»* (всего), в том числе: | 543,3 | 217,8 | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 489,0 | 196,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881,00 |
| Местный бюджет | 54,3 | 21,8 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. Мероприятие (результат) «*Организована деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок»* (всего), в том числе: | 1123,0 | 1119,0 | 1092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3334,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1123,0 | 1119,0 | 1092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3334,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. Мероприятие (результат) *«Обеспечено функционирование объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию»* (всего), в том числе: | 11529,0 | 11199,0 | 11199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33927,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11529,0 | 11199,0 | 11199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33927,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. Мероприятие (результат) «*Проведены работы по организации и содержанию мест захоронений»* (всего), в том числе: | 1168,0 | 1021,0 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3210,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1168,0 | 1021,0 | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3210,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. Мероприятие (результат*) «Проведены работы по озеленению территорий и прочему благоустройству»* (всего), в том числе: | 1677,0 | 1741,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5134,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1677,0 | 1741,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5134,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. Мероприятие (результат) *«Реализованы отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области»* *(всего), в том числе:* | 1486,0 | 1486,0 | 1486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1486,0 | 1486,0 | 1486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4458,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8. Мероприятие (результат) «Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений по результатам конкурса» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Направление *«Жилье»* (всего), в том числе:** | 11381,0 | 5654,8 | 3190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20226,4 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4737,9 |
| Областной бюджет | 3206,5 | 3206,5 | 1611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8024,3 |
| Местный бюджет | 6595,2 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7464,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Комплекс проектных мероприятий *«Улучшение жилищных условий»* *(всего), в том числе:* | 11381,0 | 5654,8 | 3190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20226,4 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4737,9 |
| Областной бюджет | 3206,5 | 3206,5 | 1611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8024,3 |
| Местный бюджет | 6595,2 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7464,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Мероприятие (результат) *«Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда, включая услуги по обслуживанию специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов»* (всего), в том числе: | 990,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1859,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 990,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1859,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Мероприятие (результат) *«Проведены работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, включая составление сметной документации» (*всего), в том числе: | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Мероприятие (результат) *«Реализованы полномочия в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 №433-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий»* (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. Мероприятие (результат) *«Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных помещений»* (всего), в том числе: | 4785,8 | 4785,8 | 3190,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12762,2 |
| Федеральный бюджет | 1579,3 | 1579,3 | 1579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4737,9 |
| Областной бюджет | 3206,5 | 3206,5 | 1 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8024,3 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. Мероприятие (результат) «*Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний*» | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Невельского муниципального округа

от 10.02.2025 № 118

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения населения коммунальными услугами» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год – 32159,0  2026 год - 12030,5  2027 год - 10919,6  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены убытки по оказанию услуг общественных бань населению» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 842,0  2026 год - 0,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. | 01.02 | X | Соглашение (договор) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Услуга оказана (работы выполнены). | 30.11 | X | Заявление о предоставлении субсидии с приложением документов подтверждающих осуществление затрат |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. | 15.12 | X |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Перечислена субсидия на возмещение убытков по оказанию услуг общественных бань населению Невельского муниципального округа. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения населения коммунальными услугами» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 2328,0  2026 год - 1328,0  2027 год - 1328,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 | X | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Разработаны проектно-сметные документации и проведены государственные экспертизы на объекты коммунальной инфраструктуры» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 15629,0  2026 год - 0,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 31.03 | X | План график |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.06 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.11 | X | Акт выполненных работ |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 12500,0  2026 год - 10000,0  2027 год - 9000,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 | X | План график |
| 14.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организовано аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание резервуаров сжиженных углеводородных газов» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 860,0  2026 год - 702,5  2027 год - 591,6  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 31.03 | X | План график |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.06 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.11 | X | Акт выполненных работ |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Размещена в открытом доступе для граждан актуальная информация о проводимых мероприятиях по улучшению проживания и предоставления коммунальных услуг» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 0,0  2026 год – 0,0  2027 год – 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.6.1. | Контрольные точки не устанавливаются.» | | | | |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Невельского муниципального округа

от 10.02.2025 № 118

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечено повышение уровня благоустройства округа» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 18126,3  2026 год - 17683,8  2027 год - 17832,5  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по ремонту (реконструкции), благоустройству, постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 600,0  2026 год - 900,0  2027 год - 1100,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.11 | X | План график |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.11 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Ликвидированы очаги растения Борщевик Сосновского» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 543,3  2026 год - 217,8  2027 год - 217,8  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.05 | X | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.06 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.09 | X | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организована деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1123,0  2026 год - 1119,0  2027 год - 1092,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 | X | План график |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию» | X | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 11529,0  2026 год - 11199,0  2027 год - 11199,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 15.11 | X | План график |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.11 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по организации и содержанию мест захоронений» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1168,0  2026 год - 1021,0  2027 год - 1021,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.11 | X | План график |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 30.11 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по озеленению территорий и прочему благоустройству» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1677,0  2026 год - 1741,0  2027 год - 1716,7  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.10 | X | План график |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.11 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.6.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.6.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Реализованы отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1486,0  2026 год - 1486,0  2027 год - 1486,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | X |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.04 | X | План график |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.05 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.7.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.7.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений по результатам конкурса» | Х | Управление территориальными отделами Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 0,0  2026 год - 0,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1. Прием заявлений на участие в конкурсе проектов. | 01.06 | X | Заявка на участие в конкурсе проектов |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2. Подведение итогов по результатам конкурсного отбора на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений. | 20.06 | X | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на реализацию заявок ТОС |
| 1.8.3. | Контрольная точка 3. Закупка включена в план закупок. | 01.07 | X | План график |
| 1.8.4. | Контрольная точка 4. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.08 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.8.5. | Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.10 | X | Акт выполненных работ |
| 1.8.6. | Контрольная точка 6. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение» |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Невельского муниципального округа

от 10.02.2025 № 118

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Обеспечено содержание муниципального фонда» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 1095,2  2026 год - 869,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда, включая услуги по обслуживанию специального счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 990,0  2026 год - 869,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются. | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, включая составление сметной документации» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 105,2  2026 год - 0,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 30.11 | X | План график |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 01.12 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 15.12 | X | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12 | X | Платежное поручение |
| 2. | Задача «Обеспечены жильем отдельные категории граждан» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 10285,8  2026 год - 4785,8  2027 год - 3190,6  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 №433-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 0,0  2026 год - 0,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются. | | | | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных помещений» | X | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 4785,8  2026 год - 4785,8  2027 год - 3190,6  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.06 | X | План график |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 60.06 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 2.2.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.12 | X | Акт выполненных работ |
| 2.2.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 15.12 | X | Платежное поручение |
| 2.2.5. | Контрольная точка 5. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 31.12 | X | Договоров найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Приобретено жилье для переселения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний» | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации Невельского муниципального округа | 2025 год - 5500,0  2026 год - 0,0  2027 год - 0,0  2028 год – 0,0  2029 год – 0,0  2030 год - 0,0 | Х |
| 2.3.1. | Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок. | 01.06 | X | План график |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок. | 60.06 | X | Реестр контрактов в ЕИС Закупки |
| 2.3.3. | Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.12 | X | Акт выполненных работ |
| 2.3.4. | Контрольная точка 4. Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 15.12 | X | Платежное поручение |
| 2.3.5. | Контрольная точка 5. Заключение договоров социального найма жилого помещения. | 31.12 |  | X | Договор социального найма жилого помещения.» |